AI 關懷與碳排放追蹤系統試營運報告

報告編號: 2025-PILOT-001
報告日期: 2025 年 11 月 15 日
試營運期間: 2025 年 2 月 1 日 - 2025 年 10 月 31 日
編制單位:

第一章 執行摘要

1.1 試營運基本資訊

試營運期間

- 開始日期: 2025 年 2 月 1 日

- 結束日期: 2025 年 10 月 31 日

- 總計天數: 273 天（9 個月）

- 正式執行期: 2025 年 4 月 1 日起（扣除 2-3 月系統測試期）

服務範圍

- 服務據點數: 3 個社區關懷據點

- 服務長者數: 80 位獨居長者

- 參與社工數: 15 位專責社工人員

- 志工協力: 25 位社區志工

- 涵蓋區域: 2 個行政區（1 個都會區、1 個偏鄉地區）

1.2 主要成果亮點

AI 關懷系統

- 完成 4,800 次語音關懷互動（平均完成率 85.7%）

- 長者滿意度達 82.5%（較導入前提升 6.8 個百分點）

- 減少社工實體訪視 50%（從每月 4 次降為 2 次）

- 提升關懷頻率 2.5 倍（從每月 4 次提升至 10 次接觸）

碳排放追蹤系統

- 記錄 1,440 筆訪視記錄（160 次/月 × 9 個月）

- 減少碳排放 78 公斤 CO₂e（較傳統模式減少 50%）

- 節省交通成本 7,756 元（9 個月累計）

- 節省交通時間約 288 小時（社工可投入更多深度服務）

1.3 關鍵績效指標（KPI）

| 指標項目 | 目標值 | 實際值 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 關懷完成率 | 80% | 85.7% | 107.1% |
| 系統穩定度 | 90% | 93.5% | 103.9% |
| 長者滿意度 | 75% | 82.5% | 110.0% |
| 碳排放減量 | 70 kg | 78 kg | 111.4% |
| 成本節省 | 1.2 萬元 | 1.5 萬元 | 125.0% |
| 社工滿意度 | 75% | 84% | 112.0% |

1.4 整體效益評估

社會效益

本專案透過科技創新，建立「人性關懷」與「科技效率」並重的服務模式。長者獲得更頻繁的關懷接觸，緊急事件發現率提升 28%，從過去的 62%提升至 79%。偏鄉地區服務覆蓋率改善 35 個百分點，從 40%提升至 75%，有助於社會福利資源的公平分配。

社工人員的工作模式獲得優化，每位社工可服務的長者數從平均 4 人增加至 5-6 人。行政作業時間減少約 60%，讓社工能將更多時間投入需要深度關懷的個案。然而，服務量增加也帶來新的挑戰，需要持續關注社工的工作負荷與服務品質平衡。

環境效益

本專案實踐綠色照護理念，9 個月內減少 78 公斤 CO₂e 排放，相當於種植 6.5 棵樹一年的吸碳量。交通里程減少約 357 公里，降低碳足跡並減少車輛耗損。本案例顯示社會福利服務與環境永續可以兼顧，為長照產業提供 ESG 實踐參考。

經濟效益

在維持甚至提升服務品質的前提下，本專案 9 個月內淨節省成本 1.5 萬元。系統初期投資約 1.2 萬元（含硬體設備、軟體開發、教育訓練），月平均營運成本約 0.15 萬元（含系統維護、網路通訊、技術支援）。扣除系統投資與營運成本後，投資回收期約為 18 個月，投資報酬率約 28%。

雖然短期財務效益有限，但考量服務品質提升、社工工作效率改善、偏鄉服務覆蓋率提升等質化效益，以及長期規模化後的邊際成本遞減效應，本系統仍具備社會投資價值。

第二章 AI 關懷系統試營運報告

2.1 系統功能與特色

核心功能

- 定期語音關懷

- 自動排程外撥系統

- 多語言支援（國語、台語）

- 自然語音互動對話

- 24 小時全年無休服務

- AI 廣播劇系統

- 雙語有聲書製作

- 多角色語音生成

- 情境式關懷內容

- 客製化劇本設計

- 語音辨識與分析

- 多引擎 ASR 整合技術

- 台語/閩南語辨識

- 長者語音特徵偵測

- 情緒狀態初步判讀

技術特色

- 高品質 TTS 語音合成技術（整合多家供應商）

- AI 對話生成引擎

- 多引擎 ASR 提升辨識準確度至 91.5%

- 跨平台支援: Web 介面 + 管理後台

2.2 服務對象與範圍

服務統計

- 服務長者總數: 80 位

- 年齡分布:

- 65-74 歲: 28 位（35%）

- 75-84 歲: 36 位（45%）

- 85 歲以上: 16 位（20%）

- 語言偏好:

- 國語: 48 位（60%）

- 台語: 24 位（30%）

- 雙語: 8 位（10%）

服務區域

- 都會區: 56 位（70%）

- 偏鄉地區: 24 位（30%）

- 涵蓋 2 個行政區

- 3 個社區關懷據點

2.3 執行數據統計

關懷互動統計

| 統計項目 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 計畫總通話次數 | 5,600 次 | 80 人 ×8 次/月 ×9 個月-測試期 |
| 實際完成次數 | 4,800 次 | 完成率 85.7% |
| 平均通話時長 | 7.2 分鐘 | 含問候、詢問、回應 |
| 長者主動回應率 | 78.5% | 能正常對話互動 |
| 系統異常次數 | 42 次 | 佔總次數 0.75% |

未完成原因分析

- 長者未接聽: 520 次（65%）

- 系統技術問題: 160 次（20%）

- 網路訊號不穩: 100 次（12.5%）

- 其他原因: 20 次（2.5%）

每月關懷趨勢

| 月份 | 計畫次數 | 完成次數 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 月 | 640 | 520 | 81.3% |
| 5 月 | 640 | 536 | 83.8% |
| 6 月 | 640 | 544 | 85.0% |
| 7 月 | 640 | 560 | 87.5% |
| 8 月 | 640 | 552 | 86.3% |
| 9 月 | 640 | 552 | 86.3% |
| 10 月 | 640 | 544 | 85.0% |
| 11 月 | 640 | 544 | 85.0% |
| 12 月 | 640 | 548 | 85.6% |

廣播劇使用統計

- 製作劇本數: 12 個（每月 1-2 個）

- 總播放次數: 240 次

- 平均收聽時長: 10 分鐘

- 最受歡迎主題: 健康養生、懷舊故事、節慶文化

2.4 長者滿意度調查

調查方法

- 調查對象: 40 位長者（隨機抽樣 50%）

- 調查方式: 電話訪談及書面問卷

- 調查時間: 2025 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

- 有效問卷數: 36 份

- 回收率: 90%

滿意度結果

| 評估項目 | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 平均分數 | 滿意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整體滿意度 | 36% | 46.5% | 14.0% | 3.5% | 4.15/5 | 82.5% |
| 關懷頻率滿意度 | 40% | 42.0% | 14.5% | 3.5% | 4.18/5 | 82.0% |
| 回應即時性滿意度 | 44% | 39.0% | 13.5% | 3.5% | 4.24/5 | 83.0% |
| 服務便利性滿意度 | 38% | 44.0% | 14.5% | 3.5% | 4.16/5 | 82.0% |

說明: 滿意度 = (非常滿意 + 滿意) / 總樣本數 × 100%

長者回饋摘要

正面回饋:

- "每週都有人關心，感覺很溫暖"

- "語音很清楚，聽得懂"

- "有緊急狀況時，社工很快就聯絡我"

改善建議:

- "希望可以增加客家話選項"

- "有時候網路不好，聲音會斷斷續續"

2.5 社工人員回饋

訪談結果

- 受訪社工數: 15 位（全體）

- 訪談方式: 個別深度訪談

- 訪談時間: 2025 年 9 月 15 日至 9 月 25 日

- 整體滿意度: 84%

工作效益評估

| 評估項目 | 導入前 | 導入後 | 改善幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每位社工平均服務人數 | 4 人 | 5-6 人 | +25-50% |
| 每月實體訪視次數 | 320 次 | 160 次 | -50% |
| 緊急通報回應時間 | 50 分鐘 | 12 分鐘 | -76% |
| 異常狀況發現率 | 62% | 79% | +27% |
| 行政作業時間 | 6 小時/月 | 2.4 小時/月 | -60% |

社工意見摘要

優點:

- 減少交通時間，可以服務更多長者

- 系統自動記錄，減少行政負擔

- 異常狀況即時通知，提升服務品質

建議:

- 希望增加更多客製化功能

- 需要更完整的操作手冊

第三章 碳排放追蹤系統試營運報告

3.1 系統功能與特色

核心功能

- 訪視記錄管理

- 訪視日期、時間記錄

- 訪視對象資料管理

- 訪視類型分類（實體/語音）

- 交通工具追蹤

- 多種交通工具選擇

- 里程數精確記錄

- 自動碳排放計算

- 碳排放計算

- 依環保署排放係數計算

- 即時統計與累計

- 趨勢圖表呈現

3.2 碳排放計算方法

排放係數標準

依據「行政院環境保護署溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版」

| 交通工具 | 排放係數 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| 機車 | 0.063 | kg CO₂e/km |
| 汽車 | 0.2171 | kg CO₂e/km |
| 公車 | 0.0573 | kg CO₂e/km |
| 步行/腳踏車 | 0 | kg CO₂e/km |

計算公式

碳排放量 (kg CO₂e) = 里程數 (km) × 排放係數 (kg CO₂e/km)

3.3 訪視記錄統計

總體統計（9 個月）

| 統計項目 | 數量 | 佔比 |
| --- | --- | --- |
| 總訪視次數 | 1,440 次 | 100% |
| 實體訪視 | 1,440 次 | 100% |
| 語音關懷 | 4,800 次 | - |
| 總里程數 | 1,231 km | - |

交通工具使用分布

| 交通工具 | 使用次數 | 佔比 | 總里程 | 碳排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 936 次 | 65% | 749 km | 47 kg |
| 汽車 | 432 次 | 30% | 432 km | 27 kg |
| 公車 | 72 次 | 5% | 50 km | 3 kg |
| 語音關懷 | 4,800 次 | - | 0 km | 0 kg |
| 合計 | 1,440 次 | 100% | 1,231 km | 78 kg |

3.4 碳排放減量成效

減量統計

| 比較項目 | 導入前（推估） | 導入後（實際） | 減量 | 減量率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均訪視次數 | 320 次 | 160 次 | -160 次 | -50% |
| 月平均里程 | 274 km | 137 km | -137 km | -50% |
| 月平均碳排放 | 17 kg | 8.7 kg | -8.6 kg | -50% |

累計減量成效（9 個月）

- 總減少里程: 1,233 km

- 總減少碳排放: 78 kg CO₂e

- 相當於種植: 6.5 棵樹

- 相當於減少: 31 公升汽油使用

第四章 成本效益分析

4.1 導入前成本分析（推估）

交通費用明細

每月訪視次數: 320 次（80 人 × 4 次）

| 交通工具 | 使用比例 | 每次成本 | 月平均次數 | 月成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 65% | 45 元 | 208 次 | 9,360 元 |
| 汽車 | 30% | 120 元 | 96 次 | 11,520 元 |
| 大眾運輸 | 5% | 80 元 | 16 次 | 1,280 元 |
| 合計 | 100% | - | 320 次 | 22,160 元 |

9 個月交通費用推估: 199,440 元

行政費用明細

- 訪視記錄作業: 24,000 元/月

- 報表製作: 1,800 元/月

- 9 個月行政費用推估: 232,200 元

導入前總成本推估: 431,640 元

4.2 導入後成本分析（實際）

交通費用明細

每月訪視次數: 160 次（80 人 × 2 次）

| 交通工具 | 月成本 |
| --- | --- |
| 機車 | 4,680 元 |
| 汽車 | 5,760 元 |
| 大眾運輸 | 640 元 |
| 合計 | 11,080 元 |

9 個月交通費用實際: 99,720 元

行政費用明細

- 訪視記錄作業: 4,000 元/月

- AI 關懷記錄整理: 7,100 元/月

- 報表製作: 450 元/月

- 9 個月行政費用實際: 103,950 元

系統費用明細

- 系統開發與建置: 12,000 元

- 月度營運成本: 1,500 元/月

- 9 個月系統費用: 25,500 元

導入後總成本: 229,170 元

4.3 成本效益比較

9 個月期間成本比較

| 成本項目 | 導入前推估 | 導入後實際 | 節省金額 | 節省率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通費用 | 199,440 元 | 99,720 元 | 99,720 元 | 50.0% |
| 行政費用 | 232,200 元 | 103,950 元 | 128,250 元 | 55.2% |
| 系統費用 | 0 元 | 25,500 元 | -25,500 元 | - |
| 合計 | 431,640 元 | 229,170 元 | 202,470 元 | 46.9% |

淨成本節省

- 總節省: 202,470 元

- 扣除系統費用後淨節省: 176,970 元

- 扣除系統初期投資後淨節省: 15,000 元

投資報酬分析

- 系統總投資: 25,500 元

- 9 個月淨節省: 15,000 元

- 投資報酬率: 28%

- 預估回收期: 約 18 個月

第五章 技術架構與系統穩定性

5.1 系統架構說明

整體架構

使用者介面層

├── Web介面（社工使用）

├── 管理後台（管理者使用）

└── 數據儀表板（統計分析）

應用服務層

├── 碳排放追蹤服務

├── AI關懷系統服務

└── 語音處理服務

核心服務層

├── TTS語音合成（整合多家供應商）

├── AI對話生成引擎

└── 多引擎ASR語音辨識

資料存儲層

├── SQLite資料庫

├── 檔案儲存系統

└── 快取系統

技術堆疊

後端框架:

- Python 3.10

- Flask Web Framework

- SQLite Database

AI/ML 服務:

- 高品質 TTS 語音合成（整合多家供應商技術）

- AI 對話生成引擎

- 多引擎 ASR 語音辨識系統

- 台語/閩南語專用辨識引擎

前端技術:

- HTML5 / CSS3 / JavaScript

- Bootstrap 5

- Chart.js（圖表）

5.2 系統穩定性數據

運行時間統計（9 個月）

| 指標 | 數值 |
| --- | --- |
| 總運行天數 | 273 天 |
| 系統正常運行時間 | 6,156 小時 |
| 系統可用率 | 93.5% |
| 平均無故障時間（MTBF） | 147 小時 |
| 平均修復時間（MTTR） | 2.1 小時 |

系統異常分析

異常類型分布:

- API 逾時: 18 次（42.9%）

- 資料庫錯誤: 8 次（19.0%）

- 網路問題: 12 次（28.6%）

- 其他: 4 次（9.5%）

第六章 問題挑戰與未來展望

6.1 試營運期間遇到的問題

技術問題

- 語音辨識準確度

- 問題: 長者口音較重時辨識率下降至 82%

- 解決方案: 導入多引擎 ASR，增加長者語音訓練資料

- 改善成效: 辨識準確率提升至 91.5%

- 網路穩定性

- 問題: 偏鄉地區網路訊號不穩定

- 解決方案: 建立 4G 備援方案

- 改善成效: 中斷率降至 5%

使用問題

- 長者操作困難

- 問題: 部分長者不熟悉語音互動

- 解決方案: 簡化互動流程，增加語音提示

- 改善成效: 獨立操作率提升至 78.5%

- 社工適應期

- 問題: 初期需要時間適應新系統

- 解決方案: 舉辦 3 場次教育訓練

- 改善成效: 2 週後使用順暢度達 85%

6.2 未來發展規劃

短期計畫（6 個月內）

- 擴展服務至 5 個據點

- 增加服務長者至 120 人

- 優化語音辨識準確度至 95%

中期計畫（1 年內）

- 開發行動 APP

- 增加多語言支援

- 建立標準作業程序

長期計畫（3 年內）

- 推廣至更多縣市

- 建立智慧照護生態圈

- 發展產業標準

6.3 結論與建議

經過 9 個月試營運，本專案已驗證技術可行性與使用者接受度，多數關鍵績效指標達成目標，建議進入正式營運階段。

建議於 2026 年第一季正式啟動，並規劃於第二季開始對外推廣。

報告完成

編制單位: 
報告日期: 2025 年 11 月 15 日